SENAI ETTORE ZANINI

TÉCNICO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Gabriel Pacheco Da Silva Rodrigues

Projeto integrador 
Semáforo bom, trânsito perfeito!

Sertãozinho
2026

Lista de figuras

(Não há)

Lista de tabelas

Tabela 1 – Funcionamento

Tabela 2 – Funcionais

Tabela 3 - Não funcionais

Tabela 4 – Materiais e equipamentos

Tabela 5 – Cronograma

Tabela 6 – Responsabilidades

Tabela 7 – Vulnerabilidade

Sumário

Digite o título do capítulo (nível 1)1

Digite o título do capítulo (nível 2)2

Digite o título do capítulo (nível 3)3

Digite o título do capítulo (nível 1)4

Digite o título do capítulo (nível 2)5

Digite o título do capítulo (nível 3)6

Capítulo 1: CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O problema que a cidade de São Paulo vem enfrentando é que devido ao alto tráfego de carros, o trânsito vem sendo afetado e não consegue suportar todo esse fluxo. E algum desses problemas são as falhas em semáforos, congestionamentos, lâmpadas queimadas, problemas de manutenção e dificuldades no controle do fluxo dos veículos.

- Objetivo do projeto

O objetivo do projeto “Semáforo bom, trânsito perfeito!” é a criação de um semáforo inteligente que consiga controlar o tráfego de uma via principal e de uma secundária, com um sistema que deverá alternar os sinais verdes, amarelos e vermelho, respeitando uma sequência lógica e evitar que as duas vias fiquem liberadas ao mesmo tempo.

- Solução proposta

A solução proposta é que o sistema do semáforo inteligente controle duas vias: uma principal e uma secundária. A via principal terá mais tempo de sinal verde por ter um fluxo maior, enquanto a secundária terá um tempo menor por ter um fluxo menor. Os sinais deverão alternar automaticamente na sequência verde, amarelo e vermelho. O sistema também deverá garantir que nunca tenham dois sinais verdes ao mesmo tempo, evitando conflitos no trânsito e garantir a segurança.

- Funcionamento

O funcionamento esperado para o semáforo é que ele consiga seguir uma sequência lógica e organizada, e controlar o fluxo dos veículos com segurança e eficiência. Inicialmente, a via principal vai receber o sinal verde, permitindo a passagem dos veículos, enquanto a via secundária vai continuar com o sinal vermelho, garantindo que não tenha cruzamento simultâneo. Depois de um tempo, o sinal verde muda para amarelo, alertando os motoristas de que o sinal vai fechar, em seguida o sinal passa para vermelho, interrompendo o fluxo dessa via. Nesse momento, a via secundária vai receber o sinal verde, e assim inicia o ciclo novamente.

| Etapa | Via Principal | Via Secundária | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verde | Vermelho | Veículos da via principal podem passar |
| 2 | Amarelo | Vermelho | Atenção para o fechamento da via principal |
| 3 | Vermelho | Vermelho | Intervalo de segurança |
| 4 | Vermelho | Verde | Veículos da via secundária podem passar |
| 5 | Vermelho | Amarelo | Atenção para p fechamento da via secundária |
| 6 | Vermelho | Vermelho | Intervalo de segurança |
| 7 | Verde | Vermelho | O ciclo reinicia |

2.REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos do sistema são todas as descrições e definições que o sistema deve apresentar para conseguir funcionar corretamente e atender as necessidades dos usuários. Eles também servem como uma base para o desenvolvimento, dando a orientação de como o sistema deve se comportar, quais os recursos eles devem possuir e as condições que ele precisa respeitar durante sua operação. Alguns exemplos são: permitir o cadastro e o login do usuário; armazenar os dados pessoais de forma segura; ter um tempo de resposta rápido; funcionar no sistema 24/7.

- Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais são as especificações que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades que ele precisa para executar e para atender os usuários. Eles definem as ações, os comportamentos e os serviços que o sistema deve oferecer.

| Código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RF01 | O sistema deverá controlar o sinal verde da via principal |
| RF02 | O sistema deverá controlar o sinal amarelo da via principal |
| RF03 | O sistema deverá controlar o sinal vermelho da via principal |
| RF04 | O sistema deverá controlar o sinal verde da via secundária |
| RF05 | O sistema deverá controlar o sinal amarelo da via secundária |
| RF06 | O sistema deverá controlar o sinal vermelho da via secundária |
| RF07 | O sistema deverá impedir que as duas vias fiquem verdes ao mesmo tempo |
| RF08 | O sistema deverá repetir o ciclo do semáforo |
| RF09 | O sistema deverá exibir o estado atual dos semáforos no terminal |

- Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são características de como um sistema deve funcionar, mas não o que ele deve fazer. Eles estabelecem padrões de qualidade, desempenho e restrições que o sistema precisa seguir para garantir uma boa experiência para o usuário e um funcionamento eficiente.

| Código | Requisito não funcional |
| --- | --- |
| RFN01 | O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem C |
| RFN02 | O código deverá ser desenvolvido com nomes de variáveis compreensíveis |
| RFN03 | O programa deverá ser executado em ambiente Windows ou Linux |
| RFN04 | O código deverá ser organizado para facilitar manutenção |
| RFN05 | O sistema deverá apresentar mensagens claras no terminal |

3.LISTA DE MATÉRIAIS E EQUIPAMENTOS

A lista dos materiais e equipamentos mostra todos os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto “Semáforo bom, trânsito perfeito!”, tanto nas ferramentas de software quanto os componentes de hardware. Os itens necessários são os computadores ou notebooks, que serão usados para testar o sistema, ferramentas como editor de códigos, compilador e sistemas de controle de versão, que irão auxiliar na construção do projeto. Também temos os itens opcionais, como os microcontroladores e os componentes eletrônicos, que dão a possibilidade de uma simulação do funcionamento do semáforo.

| Item | Finalidade |
| --- | --- |
| Computador ou Notebook | Desenvolver e testar o programa |
| Visual Studio Code | Escrever o código-fonte |
| Compilador GCC | Compilar o programa em linguagem C |
| Git | Controlar as versões do projeto |
| GitHub | Armazenar o projeto em repositório remoto |
| Sistema operacional Windows ou Linux | Ambiente de desenvolvimento |
| Arduino ou ESP32 | Opcional para protótipo físico |
| LEDs verdes, amarelos e vermelhos | Opcional para representar as luzes do semáforo |
| Resistores | Opcional para proteger os LEDs |
| Protoboard e jumpers | Opcional para montagem física do circuito |

4.LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

A linguagem C é usada por ser mais eficiente, e rápida. Com ela, é possível desenvolver a lógica do sistema com o uso de variáveis, operadores, estruturas de decisão, laços de repetição e funções. Além disso, ela também é muito usada em projetos de automação, sistemas embarcados e aplicações que precisam ter contato direto com o hardware, e é uma ótima escolha para projetos relacionados à tecnologia e loT. Outra coisa importante é que a linguagem tem sintaxe simples e ajuda no entendimento dos conceitos básicos da programação.

5.SISTEMA OPERACIONAL

O sistema operacional utilizado no projeto “Semáforo bom, trânsito perfeito!” vai ser o Windows 11, pois ele possui compatibilidade com as ferramentas necessárias para o desenvolvimento em linguagem C, como o Visual Studio Code. Além disso, ele apresenta uma interface simples e intuitiva, facilitando o uso durante o desenvolvimento e os testes do sistema. E também ele é um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo, o que demonstra sua confiabilidade e estabilidade. Outro ponto importante é sua compatibilidade com diferentes hardwares, além das atualizações frequentes de segurança e desempenho, tornando-o uma opção eficiente e segura para o projeto.

6.CRONOGRAMA DO PROJETO

O cronograma organiza as etapas do projeto, definindo as atividades de cada semana e ajudando no controle do tempo e no acompanhamento do desenvolvimento. Inicialmente serão realizadas a análise do problema, documentação e definição dos requisitos. Depois serão definidos a linguagem, o sistema operacional e os materiais utilizados. Em seguida ocorrerão o desenvolvimento da lógica do semáforo, a programação em C, os testes e as correções do sistema. Por fim, será feita a organização do GitHub e a apresentação da solução, garantindo maior planejamento e eficiência no projeto.

| Semana | Atividade prevista |
| --- | --- |
| Semana 1 | Entendimento do problema e análise da situação-problema |
| Semana 2 | Elaboração da documentação da Sprint 1 |
| Semana 3 | Definição dos requisitos funcionais e não funcionais |
| Semana 4 | Definição da linguagem, sistema operacional e materiais |
| Semana 5 | Início da lógica do semáforo |
| Semana 6 | Desenvolvimento do código em linguagem C |
| Semana 7 | Testes e correções do programa |
| Semana 8 | Organização do GitHub e apresentação da solução |

7.REPOSITÓRIO GITHUB

O Git é um sistema utilizado para controlar versões e acompanhar alterações feitas no código-fonte de um projeto. Já o GitHub é uma plataforma online que permite armazenar os repositórios na nuvem, facilitando a organização, o compartilhamento e o trabalho em equipe. A utilização do Git e do GitHub é importante no projeto porque permite manter o código-fonte centralizado e sempre atualizado, evitando perda de arquivos e conflitos entre versões. Além disso, essas ferramentas ajudam no controle das alterações do sistema, permitindo acompanhar o desenvolvimento do projeto e recuperar versões anteriores quando necessário. Outro ponto importante é a organização dos arquivos, já que o GitHub facilita o armazenamento da documentação, códigos e demais arquivos do projeto em um único local, tornando o desenvolvimento mais seguro, organizado e eficiente.

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Plano de Ensino — Módulo Básico: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Sertãozinho: SENAI-SP, 2026.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Trabalho de conclusão de curso: Guia rápido para apresentação. Sertãozinho: SENAI-SP, 2026.

# Capítulo 2: Política de Segurança da Informação

9.1 - Introdução

A segurança da informação é um fator muito importante para proteção dos sistemas, arquivos, equipamentos e os dados de acessos não autorizados, alterações indevidas e falhas que podem comprometer o funcionamento. Hoje em dia, diversos sistemas utilizam computadores, redes e dispositivos conectados na internet, e isso torna necessário a adoção de medidas de proteção para evitar problemas de segurança. No projeto “Semáforo bom, trânsito perfeito!”, a segurança da informação tem um papel muito importante, porque qualquer falha ou alteração indevida pode comprometer todo o funcionamento do sistema. E caso uma pessoa não autorizada consiga entrar no sistema, ela pode modificar tudo, como o tempo dos sinais e isso pode causar riscos ao trânsito e a segurança dos motoristas. Por isso é preciso adotar boas práticas de proteção durante o desenvolvimento e utilização do sistema.

9.2 - Descrição do Sistema Analisado

O sistema analisado é o projeto “Semáforo bom, trânsito perfeito!”, desenvolvido em linguagem C. E o objetivo do sistema é controlar o funcionamento de dois semáforos localizados em um cruzamento, com uma via principal e outra secundária. O programa deverá controlar os sinais verde, amarelo e vermelho, respeitando a sequência lógica e organizada.

9.3 - Objetivo da Política de Segurança

A política de segurança do projeto tem como objetivo estabelecer regras e orientações para proteger o sistema contra acessos indevidos, alterações não autorizadas, perdas de arquivos e falhas que podem comprometer o funcionamento do semáforo inteligente.

9.4 - Escopo da Política de Segurança

Esta política de segurança será aplicada ao código-fonte do projeto, aos arquivos de documentação e ao repositório GitHub, ao sistema operacional utilizado, aos usuários autorizados e aos dispositivos utilizados na execução da simulação do semáforo inteligente.

9.5 – Responsabilidades

| Responsável | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Aluno desenvolvedor | Desenvolver, organizar e proteger os arquivos do projeto |
| Professor | Orientar e acompanhar o desenvolvimento do trabalho |
| Usuário autorizado | Utilizar o sistema conforme as regras definidas |
| Administrador do repositório | Controlar permissões e alterações no GitHub |

9.6 - Regras de Acesso

- Apenas pessoas autorizadas devem acessar os arquivos do projeto;

- O computador utilizado deve possuir usuário e senha;

- O repositório GitHub deve ser acessado apenas pelo aluno e pelo professor, quando necessário;

- Alterações no código devem ser registradas por meio de commits;

- Arquivos importantes não devem ser apagados sem necessidade;

- O projeto deve possuir organização de pastas e arquivos.

9.7 - Regras para Senhas

- Utilizar senhas com no mínimo 8 caracteres;

- Misturar letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos;

- Evitar senhas óbvias, como 12345678, senha123 ou o próprio nome;

- Não compartilhar senhas com colegas;

- Alterar a senha em caso de suspeita de vazamento;

- Utilizar autentificação de duas etapas no GitHub, sempre que possível.

9.8 - Regras para Alteração do Código-Fonte

- Realizar alterações de forma planejada;

- Testar o código a cada alteração importante;

- Registrar as alterações com commits claros;

- Evitar apagar partes do código sem compreender sua função;

- Manter uma versão funcional do programa;

- Documentar mudanças importantes no README.md.

10 - Vulnerabilidades Detectadas

| Código | Vulnerabilidade | Risco | Medida de prevenção |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | Senha fraca no computador ou GitHub | Acesso indevido ao projeto | Utilizar senha forte e autentificação em duas etapas |
| V02 | Código-fonte sem backup | Perda dos arquivos do projeto | Utilizar Git e GitHub |
| V03 | Alteração incorreta dos tempos dos sinais | Funcionamento inadequado do semáforo | Realizar testes e validações |
| V04 | Dois sinais verdes ao mesmo tempo | Risco de acidentes | Implementar regras de controle |
| V05 | Arquivos desorganizados | Dificuldade de manutenção | Organizar pastas e documentação |
| V06 | Permissões inadequadas | Alterações não autorizadas | Configurar permissões corretamente |
| V07 | Firewall desativado | Maior exposição a ataques externos | Manter firewall ativo |
| V08 | Falta de documentação | Dificuldade para corrigir falhas | Atualizar documentação regularmente |
| V09 | Uso de dispositivos desconhecidos | Contaminação por malware | Realizar verificações de segurança |
| V10 | Publicação de informações sensíveis | Exposição de dados importantes | Não armazenar senhas no repositório |

11 - Medidas de Proteção e Prevenção

11.1 - Proteção do Computador

- Utilizar usuário com senha;

- Manter o sistema operacional atualizado;

- Manter antivírus ou ferramentas de proteção ativas.

- Evitar instalar programas desconhecidos;

- Não utilizar pendrives sem verificação;

- Bloquear a tela ao se ausentar;

11.2 - Proteção do Sistema Operacional

- Configurar usuários e permissões;

- Separar usuário administrador de usuário comum;

- Manter atualizações de segurança instaladas;

- Utilizar firewall nativo do sistema;

- Evitar executar programas de origem desconhecida;

- Proteger pastas importantes do projeto.

11.3 - Proteção do código-fonte

- Utilizar Git para controle de versões;

- Criar commits frequentes;

- Não publicar senhas no código;

- Utilizar nomes claros para arquivos e funções;

- Testar alterações antes da entrega.

11.4 - Proteção da rede

- Manter firewall ativo;

- Evitar conexões em redes desconhecidas;

- Utilizar senhas seguras em redes Wi-fi;

- Evitar expor portas desnecessárias;

- Utilizar VPN quando for necessário acesso remoto seguro;

- Monitorar acessos indevidos, quando possível.

11.5 - Proteção do GitHub

- Utilizar senha forte;

- Ativar autenticação em duas etapas;

- Não compartilhar a conta;

- Não salvar senhas dentro do repositório;

- Escrever commits claros;

- Manter o README.md atualizado;

- Verificar se arquivos sensíveis não foram enviados.

12. Firewall e segurança de rede

O firewall deve permanecer ativo no sistema operacional do projeto “Semáforo bom, trânsito perfeito!” pois contribui para proteger o ambiente de desenvolvimento e os arquivos do sistema e evita acessos não autorizados. E caso o projeto utilize comunicação em rede, o firewall poderá ser configurado para permitir apenas os serviços necessários para o funcionamento do semáforo.

13. VPN e acesso remoto seguro

A VPN em um cenário real no projeto “Semáforo bom, trânsito perfeito!” poderia ser utilizada para que técnicos autorizados realizassem manutenção remota no sistema do semáforo e dessa forma, o acesso ao sistema não ficaria diretamente na internet.

14. Referência

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Plano de Ensino — Módulo Básico: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. São Paulo: SENAI-SP, 2023.

STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. São Paulo: Pearson, 2015.

TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais: projeto e implementação. Porto Alegre: Bookman, 2008.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD.

VPN: o que é, como funciona e como usar – Acessado em 09/05/2024

https://www.alura.com.br/artigos/vpn-como-funciona-como-usar

O que é uma VPN (rede privada virtual)? – Acessado em 09/05/2024

https://aws.amazon.com/pt/what-is/vpn

VPN - Virtual Private Network, Rede Privada Virtual– Acessado em 09/05/2024

https://www.gta.ufrj.br/seminarios/semin2002_1/Ivana/


Capítulo 3: Diagramas

14.1 - Introdução

Os diagramas são ferramentas importantes para representar visualmente o funcionamento dos sistemas. Eles ajudam na organização do projeto e permitem identificar os componentes necessários, as conexões, as entradas, os processamentos e as saídas. No projeto “Semáforo bom, trânsito perfeito!”, o diagrama funcional facilita a compreensão da lógica de funcionamento do sistema, mostrando como os sinais são controlados e como ocorre a alternância segura entre a via principal e a via secundária.

15 - Componentes do sistema

Os circuitos eletrônicos com Arduino são muito utilizados em projetos de automação por serem fáceis de programar, econômicos e versáteis. No Semáforo Inteligente, o Arduino funciona como o controlador principal, responsável por gerenciar os tempos dos sinais e a alternância entre as vias. Essa tecnologia também é aplicada em sistemas de iluminação automática, robótica, controle de acesso e dispositivos de Internet das Coisas (IoT).

15.1 - Computador ou Notebook

O computador ou notebook é utilizado para desenvolver, programar e testar o sistema do Semáforo Inteligente. Por meio dele, o código-fonte é criado na linguagem C/C++ utilizada pelo Arduino e posteriormente enviado para o controlador. Além disso, o equipamento permite realizar simulações do circuito antes da montagem física, reduzindo custos e possíveis erros de implementação.

15.2 - Programa em Linguagem C

O programa desenvolvido em linguagem C é responsável por controlar toda a lógica de funcionamento do semáforo. Nele são definidos os tempos dos sinais verde, amarelo e vermelho, bem como as regras de alternância entre as vias. O software garante que apenas uma via permaneça liberada por vez, evitando conflitos e aumentando a segurança no cruzamento.

15.3 -Arduino Uno

O Arduino Uno é o principal controlador do projeto. Trata-se de uma placa micro controladora, capaz de receber instruções do programa e controlar dispositivos eletrônicos conectados a seus pinos. No Semáforo Inteligente, ele executa a lógica de controle dos LEDs que representam os sinais de trânsito.

15.4 - Protoboard

A protoboard é uma placa utilizada para montagem temporária de circuitos eletrônicos sem a necessidade de soldagem. Ela permite conectar componentes de forma rápida e segura durante os testes e simulações do projeto.

15.5 - LEDs Vermelho, Amarelo e Verde

Os LEDs representam visualmente os sinais dos semáforos. O LED vermelho indica parada obrigatória, o LED amarelo sinaliza atenção e preparação para mudança de estado, enquanto o LED verde permite a passagem dos veículos. Cada via possui um conjunto próprio de LEDs.

15.6 - Resistores

Os resistores são componentes responsáveis por limitar a corrente elétrica que passa pelos LEDs. Sua utilização evita danos aos componentes eletrônicos, garantindo o funcionamento correto do circuito.

15.7 - Jumpers

Os jumpers são fios utilizados para realizar as conexões elétricas entre os componentes do circuito, como Arduino, protoboard, resistores e LEDs.

15.8 - Semáforo da Via Principal

Representa o conjunto de sinais responsável pelo controle da via com maior fluxo de veículos. Devido à sua importância, essa via permanece mais tempo com o sinal verde, permitindo maior fluidez do trânsito.

15.9 - Semáforo da Via Secundária

Representa o conjunto de sinais responsável pelo controle da via com menor fluxo de veículos. Sua liberação ocorre somente após o fechamento da via principal e o intervalo de segurança definido pelo sistema.

15.10 - Rede Local ou Internet

Embora não seja obrigatória na versão básica do projeto, a rede pode ser utilizada para monitoramento remoto, coleta de dados de tráfego e manutenção do sistema. Essa funcionalidade aproxima o projeto dos conceitos de cidades inteligentes e Internet das Coisas.

15.11 - GitHub

O GitHub é a plataforma utilizada para armazenamento e gerenciamento do código-fonte e da documentação do projeto. Seu uso permite controle de versões, backup dos arquivos e compartilhamento das informações entre os integrantes do projeto.

16 - Diagrama Funcional

Ele representa a organização dos componentes e o fluxo de informações dentro do sistema. Inicialmente, o usuário ou técnico realiza a configuração do sistema por meio de um computador. O programa é executado pelo Arduino, que processa as regras definidas para controlar os tempos dos sinais. Em seguida, a lógica do sistema aciona os LEDs dos semáforos da via principal e da via secundária, garantindo que apenas uma via permaneça liberada por vez. O resultado desse controle é observado no ambiente do cruzamento, onde ocorre a circulação segura dos veículos.

17 - Fluxo de funcionamento do sistema

| Etapa | Via Principal | Via Secundária | Tempo | Descrição da Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verde | Vermelho | 15s | Libera o fluxo da via principal |
| 2 | Amarelo | Vermelho | 3s | Indica atenção na via principal |
| 3 | Vermelho | Vermelho | 2s | Intervalo de segurança |
| 4 | Vermelho | Verde | 10s | Libera o fluxo da via secundária |
| 5 | Vermelho | Amarelo | 3s | Indica atenção na via secundária |
| 6 | Vermelho | Vermelho | 2s | Intervalo de segurança |
| 7 | Verde | Vermelho | Reinício | Reinicia o ciclo |

# 18 - Relação com redes e loT

O Semáforo Inteligente pode ser integrado às Redes de Computadores e à IoT por meio do uso de sensores e microcontroladores, como Arduino ou ESP32, para monitorar o fluxo de veículos e ajustar automaticamente os sinais. Além disso, a conexão com redes locais ou internet permite o monitoramento remoto, o envio de informações sobre falhas e o acompanhamento do trânsito, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente e segura.

Diagrama Eletrônico

O diagrama eletrônico é uma representação gráfica dos componentes e conexões de um circuito. No desenvolvimento de projetos com Arduino, o diagrama eletrônico é fundamental para demonstrar a ligação entre os dispositivos, facilitando a montagem, a manutenção e a identificação de possíveis falhas. No projeto Semáforo Inteligente, foram utilizados LEDs para representar as luzes dos semáforos, resistores para proteção dos componentes e uma placa Arduino responsável pelo controle do sistema.

A figura apresenta a montagem eletrônica desenvolvida no simulador Tinkercad. É possível observar a placa Arduino conectada à protoboard, os resistores utilizados para limitar a corrente elétrica e os LEDs que representam os dois semáforos do cruzamento. O circuito foi projetado para permitir o acionamento sequencial das luzes, simulando o funcionamento de um sistema real de controle de tráfego.

19 - Referências bibliográficas

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Plano de Ensino — Módulo Básico: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. São Paulo: SENAI-SP, 2023.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Arquitetura de Redes de Computadores. Série Tecnologia da Informação — Hardware. São Paulo: Editora SENAI-SP, 2017.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Serviços de Rede Local. Série Tecnologia da Informação — Hardware. São Paulo: Editora SENAI-SP, 2019.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. Porto Alegre: Bookman, 2016.

# Capítulo 4: Código fonte

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada a linguagem de programação C++, por meio da plataforma Arduino IDE e do simulador Tinkercad. O Arduino permite controlar dispositivos eletrônicos através de programação, enquanto o Tinkercad possibilita a montagem e simulação dos circuitos de forma virtual. Neste projeto foi desenvolvido um sistema de cruzamento com dois semáforos, onde apenas uma via permanece liberada por vez, garantindo maior organização e segurança no trânsito.

Código

// Semáforo 1
int vermelho1 = 12;
int amarelo1 = 11;
int verde1 = 10;

// Semáforo 2
int vermelho2 = 6;
int amarelo2 = 5;
int verde2 = 4;

void setup() {
  pinMode(vermelho1, OUTPUT);
  pinMode(amarelo1, OUTPUT);
  pinMode(verde1, OUTPUT);

  pinMode(vermelho2, OUTPUT);
  pinMode(amarelo2, OUTPUT);
  pinMode(verde2, OUTPUT);
}

void loop() {

  // Semáforo 1 verde | Semáforo 2 vermelho
  digitalWrite(verde1, HIGH);
  digitalWrite(amarelo1, LOW);
  digitalWrite(vermelho1, LOW);

  digitalWrite(vermelho2, HIGH);
  digitalWrite(amarelo2, LOW);
  digitalWrite(verde2, LOW);

  delay(5000);

  // Semáforo 1 amarelo | Semáforo 2 vermelho
  digitalWrite(verde1, LOW);
  digitalWrite(amarelo1, HIGH);

  delay(2000);

  // Ambos vermelhos
  digitalWrite(amarelo1, LOW);
  digitalWrite(vermelho1, HIGH);

  delay(1000);

  // Semáforo 2 verde
  digitalWrite(vermelho2, LOW);
  digitalWrite(verde2, HIGH);

  delay(5000);

  // Semáforo 2 amarelo
  digitalWrite(verde2, LOW);
  digitalWrite(amarelo2, HIGH);

  delay(2000);

  // Ambos vermelhos
  digitalWrite(amarelo2, LOW);
  digitalWrite(vermelho2, HIGH);

  delay(1000);

  digitalWrite(vermelho1, LOW);
}

| Tempo (s) | Semáforo 1 | Semáforo 2 |
| --- | --- | --- |
| 0-5 | Verde | Vermelho |
| 5-7 | Amarelo | Vermelho |
| 7-8 | Vermelho | Vermelho |
| 8-13 | Vermelho | Verde |
| 13-15 | Vermelho | Amarelo |
| 15-16 | Vermelho | Vermelho |